# Implementierungsplan Dokumentation

## Meilensteine

### MS 1: Initialisierung/Minimale Anwendung

#### Ziel:

Der Anwender kann einen Bausteinprototyp jeder Art in der GUI darstellen lassen.

#### Dafür brauchen wir:

* Backend
  + SensorInfoAgent
* Model
  + BuildingBlockBuilder
  + BuildingBlockDirectory
* GUI
  + PrototypFeld
  + MainWindow
  + ExceptionWindow
* InitialisierungsModul
* FileService

### MS 2: MeasurementConfiguration aufbauen

#### Ziel:

Der Anwender kann

* Zwei Sensoren
* Eine Transformation
* Eine Darstellung

In das Configurations-Feld ziehen. Diese werden angezeigt und können miteinandern verbunden werden. Dabei werden die Verbindungsregeln eingehalten.

#### Dafür brauchen wir:

* Backend
  + SensorInfoAgent
* Model
  + MeasurementConfiguration
  + ChannelLogic
* GUI
  + DragNDropController
  + ConfigurationField
  + ChannelLogic
* Controller
  + Undo
  + Redo

### MS 3: Messlauf starten

#### Ziel:

Der Anwender kann einen Messlauf

* Starten
* Fortsetze
* Pausieren
* Resetten

Benutzeraktionen werden im Representations-Block der GUI sichtbar

#### Dafür brauchen wir:

* Backend
  + MRunAgent
  + Cache
  + MeasurementRun
* Model
  + BuildingBlockBuilder
  + BuildingBlockDirectory
* Controller
  + Zugehörige Controller

### MS 4: Laden und Speichern + Usability

#### Ziel:

Der Anwender kann Bausteinprototypen, Messkonfigurationen, Messdatenund Representation speichern und laden.

#### Dafür brauchen wir:

* GUI
  + Buttons
  + HelpWindow
  + SettingsWindow
* Controller
  + Zugehörige Controller
* FileService
  + Yaml-Library

### Puffer

Der Puffer kann für jeden anderen Meilenstein eingesetzt werden.