PSE - FreeJDaq
Implementierungsphase

---
Umgesetzte Produkteigenschaften
- Modellbasierte Definition einer strukturierten Verarbeitung. Bausteine orientieren sich an den aktuell auf dem Raspberry Pi enthaltenen Sensoren.
- Steuerung von Messläufen, Resynchronisierung
  der Messwert-Datensätze in benutzerdefiniertes Raster, messkonfigurationsgemäße Messwertverarbeitung
- Gui: Öffnen und Bearbeiten und Speichern von Bausteinprototypen und Messkonfigurationen, Steuerung von Messläufen, Einstellungen, Fehlerdarstellung

---
Einige gewünschte Produkteigenschaften fehlen.
- Fehlende Drag-and-Drop-Funktionalität
- Hartcodierte Mess-Skripte, kein Übersenden
  von Parametern zurück an den Raspberry Pi
- Fehlende Undo-Funktion
- Eine ganze Reihe von Hilfestellungen für den Benutzer
  nicht umgesetzt. (frühzeitiges Erkennen von Fehlern,
  Undo-Funktion, Hilfe-“Dekoratoren“ an Gui-Elementen)

---
Kriterien aus dem Pflichtenheft
	Erfüllt	Teilweise erfüllt	Nicht erfüllt
Musskritien	8	2	2
Sollkriterien	2	7	4
Wunschkriterien	1	0	7

---
Realer Ablauf der Phase

---
Tatsächlicher Implementierungsablauf
- Nachbereitung Entwurf, Gantt-Diagramm überarbeitet und Meilensteine definiert
- Probleme, ein passendes Gui-Framework zu finden, das Drag-and-Drop gut unterstützt
- Kein einfacher Umgang mit Python-Skripten
- Klausuren eine Woche vor Ende der Phase
- Meeting mit Prof. Koziolek und Downsizing

---
Teamarbeit: Versionsverwaltung
- Hauptsächlich Git als Versionsverwaltung
  zwei Repositories: DAQ-Documents + PhyPiDaQ
- Auf PhyPiDaQ: 11 Branches und 2 Tags
- Svn zu Abgabe von Artefakten
  und zur Langzeitarchivierung

---
Teamarbeit (2)
- Jour-fix-Termine: freitags und sonntags
- je nach Bedarf Meetings jedoch deutlich häufiger
- Einsatz von Discord:
  - 2 Sprachkanäle
  - Screensharing-Sitzungen
  - Gruppenchat (Links, Dateien) und Pms
- Leon: Protokolle, Trello, Checkstyle

---
Abweichungen vom Entwurf
- Vollständige Überarbeitung der GUI
- Model wurde in einigen Aspekten überarbeitet
  (z. B. Erbauer durch Zuständigkeitskette ersetzt)
- Keine nennenswerte Änderungen in Backend und Cache
- Verzicht auf GUI und Zeitdruck haben dazu geführt, dass MVC-Entwurfsmuster nicht so umgesetzt wurde, wie es
  „im Lehrbuch steht“.

---
Statistik Source-Files

---
Arbeitsaufteilung
Backend:	Jan, Stefan
Cache:	Stefan, Jan
Model:	David
Contoller:	Leon, Linus, Jan
Gui:	Linus, Leon, Stefan
File-Service:	Linus

---
Bereits vorhandene Unit-Tests
- Model: 11
- Cache: 2
  - Einfache Cache Version mit Hilfsklassen
    (Datensenke und Datensenke) und echten Threads getestet. Ausgearbeitete Cache-Version bislang nur sequentiell, aber mit möglichst „realitätsnahen“ Zeitstempeln, und Abfolgen, die Bursts wiedergeben.
- Backend: 5
- File-Service: 6

---
Zusammend lässt sich sagen...
- Das Hauptziel, die Zugänglichkeit von PhyPiDaq durch ein benutzerfreundliches Front zu verbessern, wurde nur teilweise erreicht.
- Hauptgrund: fehlende Drag-and-Drop-Funktionalität
- Die Migration der Messwertverarbeitung auf einen
  typischen Schul-PC war jedoch erfolgreich.
- Im Wesentlichen wurde eine erweiterbare Basis geschaffen, der die fehlenden Kriterien noch hinzugefügt werden könnten.